ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_\_\_ | ст-ца Боковская |

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды в Боковском районе

Ростовской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной

городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по муниципальному хозяйству Говорухина А.А.

Глава Администрации

Боковского района Ю.А. Пятиков

Постановление вносит

сектор архитектуры

Приложение

к постановлению

Администрации

Боковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в Боковском районе

Ростовской области на 2018-2022 годы»

ст. Боковская

2017 год

Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель и разработчик муниципальной программы | Администрация Боковского района |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | Граждане, их объединения; заинтересованные  лица; общественные организации; подрядные  организации. |
| Основания для  разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель:  Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Задачи:   * организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского района; * организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Боковского района; 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского района (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).   Примечание: в перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, реализуемых в рамках настоящей программы включены работы по проектированию (разработке дизайн-проекта) и на проведение работ по строительному контролю. |
| Основные показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах Боковского района до 100%; 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
|  |
| Срок, период  реализации  Программы | 2018-2022 год, разделение программы на этапы не  предусмотрено |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования | ВСЕГО: |
| муниципальной программы | В том числе: |
| по годам реализации, | 2018 **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них: |
| тыс.руб. | федеральный бюджет: |
|  | областной бюджет: |
|  | местный бюджет: |
|  | внебюджетные источники: |
|  | 2019 **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из них: |
|  | федеральный бюджет: |
|  | областной бюджет: |
|  | местный бюджет: |
|  | внебюджетные источники: |
|  | 2020 **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них: |
|  | федеральный бюджет: |
|  | областной бюджет: |
|  | местный бюджет: |
|  | внебюджетные источники: |
|  | 2021 **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них: |
|  | федеральный бюджет: |
|  | областной бюджет: |
|  | местный бюджет: |
|  | внебюджетные источники: |
|  | 2022 **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из них: |
|  | федеральный бюджет: |
|  | областной бюджет: |
|  | местный бюджет: |
|  | внебюджетные источники: |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Боковского района является обеспечение устойчивого развития территории станиц Боковской и Каргинской, которая предполагает совершенствование комфортной среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности среды обитания для маломобильных групп населения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  
 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  
 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  
 Важнейшей задачей органов местного самоуправления Боковского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.  
 Для поддержания дворовых и общественных территорий Боковского района в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;  
б) обеспечение освещения дворовых территорий;  
в) установка скамеек;  
г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  
б) оборудование автомобильных парковок;  
в) озеленение территории, иные виды работ.  
 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  
 Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях  
многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания  
жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства на территории Боковского района Ростовской области на 2018-2022 годы, а именно:

формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Боковского района Ростовской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Боковского района Ростовской области.

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо

реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

В целях обеспечения непрерывности и преемственности  
предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на  
этапы реализации не предусмотрено.

4. Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

4.1. Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Боковского района.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету Боковского района на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды и включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); -ремонт и устройство водоотводных сооружений; -устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников; -озеленение.

Адресный перечень дворовых территорий формируется исходя из полного охвата дворовых территорий малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных на благоустраиваемых территориях (Приложение 1 Программы).

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии, утверждённой постановлением Администрации Боковского района от 31.03.2017 г. № 267, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы», либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 % при трудовом участии и не менее 0,1 % при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

4.2. Благоустройство общественных территорий Боковского района (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных

территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

* благоустройство парков, скверов;
* устройство освещения улицы, парка, сквера;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

* благоустройство набережной, при этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;
* благоустройство мест для купания (пляжа);
* устройство или реконструкция детской площадки;
* благоустройство территории возле общественного здания;
* благоустройство территории вокруг памятника;
* реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
* очистка водоемов;
* благоустройство пустырей;
* благоустройство городских площадей;
* иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Боковского района, а также территорий общего пользования Боковского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего

финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 16615,5 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

* проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации района от 02.08.2017 г. № 690;
* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Боковского района, на которых планируется благоустройство в текущем году;
* рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Боковского района, на которых планируется благоустройство в текущем году;
* подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация Боковского района.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации района, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

* осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
* осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
* с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;
* обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

* за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
* рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Контрактная служба Администрации Боковского района в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовый отдел Администрации Боковского района в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета Боковского района на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом района, утвержденным собранием депутатов Боковского района, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Управляющий делами

Администрации района Г.М. Антипова

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории

Боковского района, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых  помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий,  руб. | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 - 2022 год | | | | | | | | | |
| 1. | ст. Боковская, пер. Книжный, 10, пер. Теличенко, 29 | Благоустройство дворовой территории | 3119,3 м2 | 63 |  |  |  |  |  |
| 2. | ст. Боковская, пер. Чкалова, 33, ул. Кривошлыкова, 2, пер. Теличенко, 34 | Благоустройство дворовой территории | 5131,4 м2 | 104 |  |  |  |  |  |
| 3. | ст. Боковская, ул. Ленина, 71 | Благоустройство дворовой территории | 2400,6 м2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 4. | ст. Боковская, ул. Октябрьская, 3, ул. Октябрьская, 5 | Благоустройство дворовой территории | 6801,6 м2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 5. | ст. Боковская, пер. Чкалова, 82 | Благоустройство дворовой территории | 1521,9 м2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 6. | ст. Боковская, пер. Чкалова, 108, район перспективной застройки | Благоустройство дворовой территории | 10338,5 м2 | 27 |  |  |  |  |  |
| 7. | ст. Боковская, пер. Чкалова, 108 а, пер. Чкалова, 106 Д, пер. Чкалова, 102, пер. Чкалова, 104, район перспективной застройки | Благоустройство дворовой территории | 17178,5 м2 | 115 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий Боковского района,

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в  натуральных показателях, ед. изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ |  | | МБ |
| 2018 - 2022 год | | | | | | | | | |
| 1. | ст. Боковская, ул. Ленина | Благоустройство общественной территории (сквера) | 45000, 00 м2 |  |  |  | |  | |
| 2. | ст. Каргинская | Благоустройство общественной территории |  |  |  |  | |  | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия з | | | | За счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Боковского района |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Боковского района, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации района Г.М. Антипова

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля

за их расходованием

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Боковского района, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.
2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.
3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Боковского района.
4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 0,1%.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Администрацией Боковского района
2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Администрацией Боковского района.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения Администрации Боковского района, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией Боковского района.
2. Администрация Боковского района заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

1. Администрация Боковского района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
2. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Боковского района в информационно- телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Боковского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Боковского района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

4. Контроль за соблюдением условий порядка

1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Администрацией Боковского района в соответствии с бюджетным законодательством.
2. Администрация Боковского района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Управляющий делами

Администрации района Г.М. Антипова Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Боковском районе Ростовской области на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Боковского района Ростовской области на 2018 - 2022 годы»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Боковского района, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Боковского района Ростовской области на 2018 - 2022 годы» (далее - Порядок).
2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
2. От имени Администрации Боковского района взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочена общественная комиссия.

2. Разработка дизайн-проектов

1. Дизайн - проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.
2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Боковского района, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Боковского района осуществляется специализированной организацией в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу.
4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Ростовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

* проведение визуального осмотра дворовой территории;
* определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;
* обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);
* разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);
* предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;
* уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);
* уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;
* подготовка графического материала.

1. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.
2. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация Боковского района уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее -представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 3-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.
2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.
3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией Боковского района в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.
4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.
5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, Администрация Боковского района должна завершить в срок до 01 июля года подачи заявки на включение в Программу.
6. По утвержденным дизайн-проектам, Администрацией Боковского района в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляется расчет сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.
7. Администрации Боковского района осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.

Управляющий делами

Администрации района Г.М. Антипова